# Sprawozdanie z wykonania planu działalności

Ministra Klimatu)

za rok 2020

dla działu/działów administracji rządowej: klimat i energia)

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2020

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu) | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu) | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Bezpieczny, zdecentralizowany, zeroemisyjny system energetyczny | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 0 | Dokończenie transpozycji dyrektywy ETS ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE, w tym operacjonalizacja Funduszu Modernizacyjnego. | Przeprowadzono proces legislacyjny, do etapu Stałego Komitetu Rady Ministrów. Uzgodniono projekt w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podejmowano liczne kontakty na poziomie eksperckim i ministerialnym celem wyjaśnienia wszystkich, pojawiających się rozbieżności pomiędzy resortami. Rozstrzygnięcie rozbieżności przez Prezesa Rady Ministrów. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Opracowanie projektu ustawy o Funduszu transformacji energetyki. Określenie priorytetów finansowych oraz zapewnienie finansowania inwestycji w transformację sektora energetycznego w kierunku niskoemisyjnym. | Przygotowano projekt ustawy ustanawiającej Fundusz Transformacji Energetyki (FTE). Skierowano wniosek o wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Rozstrzygnięcie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM) rozbieżności dotyczących finansowania FTE. Zapewniono finansowanie FTE od 2022 r. Opracowano nowy projekt legislacyjny ustanawiający Fundusz Transformacji Energetyki, zgodnie z nowymi wytycznymi KERM. |
| 1. | Bezpieczny, zdecentralizowany, zeroemisyjny system energetyczny | Projekt zatwierdzony przez instytucję pośredniczącą | 1 | 1 | Projekt budowy inteligentnej sieci elektroenergetycznej - projekt POIiŚ. | Starannie uzupełniono i zaktualizowano dokumenty tj.: wniosek o dofinansowanie projektu, harmonogram realizacji projektu, wstępną koncepcję projektu, oświadczenia, pełnomocnictwa oraz wystąpiono do Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem ORD-IN z prośbą o indywidualną interpretację podatkową. Po zaakceptowaniu wniosku przez Instytucję Pośredniczącą przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania Decyzji o dofinansowaniu wniosku. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Nowelizacja Prawa energetycznego pod kątem wdrożenia dyrektywy rynkowej (elastyczny system elektroenergetyczny, wzmocnienie pozycji konsumenta, wsparcie magazynowania energii). | Sporządzono projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii zawierający rozwiązania wdrażające dyrektywę 2019/944 w pozostałym, niewdrożonym dotychczas do polskiego porządku prawnego zakresie. Przedłożono wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. |
|  |  | Liczba zrealizowanych kampanii (szt.) | 1 | 1 | Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. | Kampania internetowa, prasowa (online i drukowana) oraz emisja spotów radiowych i telewizyjnych na temat możliwości płynących z energetyki fotowoltaicznej. |
|  |  | Przeprowadzenie badań opinii publicznej badających poziom akceptacji społecznej dla rozwoju energetyki jądrowej w Polsce | 1 | 1 | Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i popularyzatorskich w zakresie energetyki jądrowej. | Dokonano wyboru firmy do przeprowadzenia badania oraz przeprowadzono badanie opinii publicznej metodą CATI. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Przygotowanie aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). | Przygotowano dokument, przeprowadzono niezbędne uzgodnienia i przedstawiono dokument Radzie Ministrów do akceptacji. |
|  |  | Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO2 (Mg/rok) | 274324 | 793457 | Wspieranie realizacji przedsięwzięć w ramach właściwych programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. | Realizacja programów priorytetowych: Czyste Powietrze Mój Prąd Budownictwo Energooszczędne System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). |
|  |  | Liczba obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym (klastry energii, spółdzielnie energetyczne, itp.) (szt.) | ≥ 80 | ≥ 61 | Podejmowanie działań na rzecz większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w elektroenergetyce poprzez: Realizację projektu strategicznego Rozwój i wdrożenie koncepcji klastrów energii. Włączenie kwestii energetyki rozproszonej do nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. | Przygotowywano projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii w zakresie klastrów energii w celu wprowadzenia korzyści finansowych w zamian za osiąganie spełnienia warunków określonych na poziomie ustawy. |
|  |  | Moc zainstalowana mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (w MW) | 1500 | 3007 |  |  |
| 1. | Bezpieczny, zdecentralizowany, zeroemisyjny system energetyczny | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 2 | 2 | Przyjęcie ram prawnych dotyczących rozwoju sektora wielkoskalowego PV i morskiej energetyki wiatrowej. | Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych: W dn. 7 lipca 2020 r. przekazano do powtórnych uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania. W dn. 15 września 2020 r. przekazano do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. W dn. 26 października 2020 r. projekt ostatecznie przyjęto. W dn. 27 listopada 2020 r. projekt przyjęto przez Radę Ministrów po dodatkowej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa państwa. W dn. 3 grudnia 2020 r. przekazano projekt na etap parlamentarny. W dn. 17 grudnia 2020 r. Sejm przekazał ustawę do Senatu. Przygotowano projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UD 107) |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 2 | 2 | Wydanie rozporządzenia umożliwiającego przeprowadzenia aukcji OZE w 2021 r. Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. | Przygotowano i wydano rozporządzenie umożliwiające przeprowadzenie aukcji o odnawialnych źródłach energii w 2021 r. - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2363) Przygotowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Z uwagi na przedłużający się proces legislacyjny nie został on skierowany przed Stały Komitet Rady Ministrów. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Zapewnienie bezpiecznych zasad dla budowy i funkcjonowania sieci gazowych poprzez określenie i przeprowadzenie konsultacji publicznych rozporządzenie w zakresie nowych warunków technicznych dla sieci gazowych. | Przygotowano projekt rozporządzenia i przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe przed skierowaniem do konsultacji publicznych. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 0 | Zmiana przepisów ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dostaw do odbiorców. | Przeprowadzono konsultacje publiczne, które wykazały zainteresowanie rynku szerszą nowelizacją ustawy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zmiany w perspektywie roku 2022, podjęto decyzję o poszerzeniu zakresu prac. |
| 1. | Bezpieczny, zdecentralizowany, zeroemisyjny system energetyczny | Opublikowanie formularza konsultacyjnego na stronie internetowej | 1 | 1 | Przeprowadzenie konsultacji rynkowych dot. niezbędnych działań do stworzenia w Polsce hubu gazowego. | W listopadzie 2020 r. opublikowano formularz konsultacyjny na stronie internetowej resortu i rozpoczęto konsultacje rynkowe dot. niezbędnych działań do stworzenia w Polsce hubu gazowego. |
|  |  | Stopień realizacji projektu strategicznego "Rozwój Rynku Paliw Alternatywnych w Transporcie (CNG, LNG) (%) | ≥ 25 | ≥ 25 | Przygotowanie projektów aktów prawnych - nowelizacja ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw (ujęcie wodoru jako paliwa transportowego), stworzenie uproszczonego modelu nadzoru nad jakością paliw alternatywnych, wydanie rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla punktów bunkrowania LNG. | Przygotowano projekt fiszki projektowej. Przeprowadzono spotkanie robocze z potencjalnymi interesariuszami projektu. Przeprowadzono badanie wstępne barier dla rozwoju rynku gazu ziemnego w transporcie. W nowelizacji ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw ujęto przepisy dotyczące systemu kontroli jakości wodoru jako paliwa transportowego, przygotowano projekt rozporządzeń wykonawczych dotyczących parametrów jakościowych dla wodoru jako paliwa transportowego, sposobu poboru próbek do badania oraz zasad przeprowadzania badania jakości wodoru. Przygotowano i przekonsultowano projekt rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla infrastruktury do bunkrowania statków napędzanych LNG w portach. |
|  |  | Liczba inicjatyw międzynarodowych zorganizowanych przez Polskę lub z jej aktywnym udziałem w obszarze transformacji w stronę gospodarki niskoemisyjnej | 3 | 4 | Promocja polskiego modelu transformacji energetyczno-klimatycznej na szczeblu europejskim i globalnym. | Utrzymywano intensywne kontakty z przedstawicielami innych państw i instytucji międzynarodowych. Prowadzono promocję na szczeblu międzynarodowym poprzez utrzymywanie kontaktów dwu i wielostronnych oraz organizację wydarzeń wspólnie z partnerami międzynarodowymi, np. konferencji z udziałem Ministra Klimatu i Środowiska dotyczącej rozwoju sektora offshore w regionie Morza Bałtyckiego. |
|  |  | Liczba świadectw efektywności energetycznej | > 5300 (liczba przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej) | > 5300 | Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej w celu zapewnienia realizacji celu uzyskanych oszczędności energii w latach 2020-2030 notyfikowanych KE w KPEiKu. | Projekt nowelizacji ustawy został przyjęty przez KSE, Stały Komitet RM. Kolejną wersję projektu nowelizacji ustawy przekazano do RCL na potrzeby przeprowadzenia Komisji Prawniczej. Komisja prawnicza odbyła się 26-27.01.2021 r. |
| 1. | Bezpieczny, zdecentralizowany, zeroemisyjny system energetyczny | Liczba opracowanych narzędzi wspomagających MŚP w podjęciu działań zwiększających efektywność energetyczną swojej działalności oraz liczba strategii wzrostu efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | 5 (4+1) | 4 | Promowanie audytów energetycznych i inwestycji w efektywność energetyczną MŚP | Opracowano i udostępniono wszystkie narzędzia na stronie internetowej projektu https://www.gov.pl/web/audytywmsp. |
| 2. | Eliminacja niskiej emisji z ogrzewania i transportu | Liczba stref z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 do liczby stref, w których dokonuje się pomiaru (%) | 48 | 48 | Koordynacja i monitorowanie realizacji projektu strategicznego "Czyste powietrze". | Sprawna komunikacja wewnątrz wydziałowa i wewnątrzresortowa; dostosowanie się do warunków pandemicznych. Minister Klimatu w 2020 r. przygotował i przekazał do urzędów marszałkowskich opinie do projektów uchwał sejmików województw w sprawie nowych programów ochrony powietrza dla 16 województw. Współpracowano z NFOŚiGW w pracach nad przygotowaniem kolejnych modyfikacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w celu zwiększenia grona beneficjentów Programu oraz kanału dystrybucji poprzez włączenie gmin w jego realizację. Efektem tych prac było przygotowanie i ogłoszenie przez Ministra Klimatu w dn. 15 maja 2020 r. nowej wersji Programu. Dodatkowo, w dn. 21 października 2020 r. ogłoszona została druga część Programu, która daje możliwość podwyższonego poziomu dofinansowania na realizację przedsięwzięć w ramach Programu. Sfinalizowano prace legislacyjne aktów prawnych, które mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości powietrza: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713), Ustawa z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany ustawy o termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127). |
|  |  | Liczba aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w których wartość wskaźnika średniego narażenia nie przekracza pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 na poziomie 20 µg/m3 | 20 | 16 |  |  |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Weryfikacja i aktualizacja przyjętego w 2015 r. Krajowego Programu Ochrony Powietrza. | Dokonano weryfikacji przyjętego w 2015 r. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentu. |
| 2. | Eliminacja niskiej emisji z ogrzewania i transportu | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. | Prowadzono prace legislacyjne projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy został uchwalony przez Sejm 28 października 2020 r. W dn. 13 listopada 2020 r. został podpisany przez Prezydenta RP i wszedł w życie w dn. 1 stycznia 2021 r. |
|  |  | Liczba pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, których zakup został sfinansowany ze środków NFOŚiGW | 1000 | 28 | Realizacja przez NFOŚiGW programów priorytetowych w zakresie finansowania zakupu pojazdów o napędzie alternatywnym. | W roku 2020 wdrożono 3 pilotażowe programy wspierające zakup samochodów elektrycznych: - eVAN dofinasowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1); - zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1); - KOLIBER - taxi dobre dla klimatu. W ramach ww. programów w dniach 26.06.2020 r. - 31.07.2020 r. przeprowadzono nabory wniosków o dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego i dostawczego. W ramach programu System zielonych inwestycji (GIS) Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły ogłoszono II nabór wniosków o dofinansowanie zakupu elektrycznych autobusów szkolnych. Finalizowane było finansowanie Strategii rozwoju elektromobilności na terenie jst, w ramach umów o dofinansowanie z naboru GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. |
|  |  | Opracowanie projektu rozporządzenia (szt.) | 1 | 0 | Opracowanie na podstawie Prawa ochrony środowiska projektu rozporządzenia Ministra Klimatu określającego warunki udzielania wsparcia dla pojazdów elektrycznych. | We współpracy z NFOŚiGW opracowano założenia do projektu. Po uzgodnieniach z KE podjęto decyzję o przygotowaniu projektu rozporządzenia dot. wsparcia stacji ładowania pojazdów oraz stacji tankowania wodoru. W grudniu 2020 r. projekt przekazano do uzgodnień międzyresortowych. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 0 | Zmiana zapisów prawnych w zakresie stref czystego transportu - przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. | Przygotowano projekt nowelizacji ustawy, który w listopadzie 2020 r. przekazano do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 0 | Przygotowanie projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. | Przeprowadzono analizę przepisów dyrektywy w sprawie promowania paliw odnawialnych w zakresie przepisów dotyczących OZE w transporcie (tabela korelacyjna). Rozpoczęto prace analityczne niezbędne do przygotowania projektu zmian. Przygotowano wstępne założenia ustawy. |
| 2. | Eliminacja niskiej emisji z ogrzewania i transportu | Stopień realizacji projektu strategicznego "Rozwój Rynku Paliw Alternatywnych w Transporcie (CNG, LNG)" (%) | ≥ 25 | ≥ 25 | Przygotowanie projektów aktów prawnych - nowelizacja ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw (ujęcie wodoru jako paliwa transportowego) Stworzenie uproszczonego modelu nadzoru nad jakością paliw alternatywnych Wydanie rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych dla punktów bunkrowania LNG. | Przygotowano projekt fiszki projektowej. Przeprowadzono spotkanie robocze z potencjalnymi interesariuszami projektu. Przeprowadzono badanie wstępne barier dla rozwoju rynku gazu ziemnego w transporcie. W nowelizacji ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw ujęto przepisy dotyczące systemu kontroli jakości wodoru jako paliwa transportowego, przygotowano projekt rozporządzeń wykonawczych dot. parametrów jakościowych dla wodoru jako paliwa transportowego, sposobu poboru próbek do badania oraz zasad przeprowadzania badania jakości wodoru. Przygotowano i przekonsultowano projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla infrastruktury do bunkrowania statków z napędem LNG w portach. |
|  |  | Liczba zrealizowanych kampanii (szt.) | 1 | 1 | Kampania informacyjno-edukacyjna Czyste powietrze - Zdrowy wybór. Twój wybór. | Realizacja kampanii internetowej Czyste powietrze-zdrowy wybór. Twój wybór, w tym emisja spotów radiowych i telewizyjnych. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt) | 1 | 1 | Przygotowanie strategii rozwoju ciepłownictwa. Analiza obecnego modelu rynku ciepła wraz z diagnozą, przyjęcie koncepcji transformacji ciepłownictwa z uwzględnieniem transpozycji dyrektywy RED II. Wdrożenie nowego modelu rynku ciepła do końca 2021 r. | Opracowano koncepcję transpozycji Dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II) w zakresie opisanym w art 23 i 24 i dotyczącym realizacji obowiązku nałożonego na państwa członkowskie zwiększenia udziału ciepła z OZE w tempie 1.1 pkt proc. rocznie lub 1.3.pkt proc. rocznie z uwzględnieniem ciepła odpadowego, w latach 2021-2030. Jednocześnie, proponowane rozwiązania mają wspierać transformację nieefektywnych systemów ciepłowniczych do statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Efektywny system ciepłowniczy to system, w którym ciepło w co najmniej 75% pochodzi z kogeneracji lub 50% pochodzi z OZE lub 50% pochodzi z ciepła odpadowego lub 50% z miksu wymienionych źródeł. Koncepcja transpozycji RED II służy realizacji celów zapisanych w przyjętej przez Radę Ministrów Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.: udział ciepła z OZE w całym sektorze ciepłownictwa w Polsce na poziomie 28,4% w 2030 r. oraz uzyskanie przez 85% systemów ciepłowniczych w Polsce statusu systemu efektywnego w 2030 r. Do końca grudnia 2020 r. sporządzono wstępny projekt Strategii dla ciepłownictwa do roku 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Ministerstwo prowadzi intensywne prace nad przyjęciem ostatecznej formy Strategii wraz z niezbędnymi analizami. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt) | 4 (1 nowela ustawy i 3 rozporzadzenia) | 4 | Obsługa i optymalizacja systemu wsparcia produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Poprawa korelacji z programami pomocy inwestycyjnej. | Przeprowadzono w terminie proces legislacyjny trzech rozporządzeń ministra właściwego do spraw energii do ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (obowiązek coroczny): Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2021. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2021. Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2021. Przeprowadzono proces legislacyjny na poziomie rządowym nowelizacji ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, w ramach nowelizacji ustawy Prawo energetyczne, który został przekazany do Sejmu w grudniu 2020 r. (druk nr 808). |
| 3. | Sprawiedliwa i solidarna transformacja sprzyjająca rozwojowi innowacyjnej gospodarki | Liczba nowych projektów (szt.) | 3 | 0 | Uruchomienie nowych projektów realizowanych w ramach projektu E-CAR. | Prowadzono uzgodnienia z KPRM ws. określenia nowej struktury Programu Rozwoju Elektromobilności. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Przyjęcie przez Kierownictwo Ministerstwa Klimatu projektu polskiej strategii wodorowej. | Opracowano projekt polskiej strategii wodorowej oraz zatwierdzono go przez Kierownictwo Ministerstwa. |
|  |  | Stopień zaawansowania realizacji projektu w części dotyczącej komponentu edukacyjnego (%) | 100 | 100 | Koordynacja i monitorowanie projektu strategicznego Budownictwo drewniane. | Zrealizowano cykl szkoleń dotyczący konstrukcji drewnianych w budownictwie mieszkaniowym. |
|  |  | Stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | 80 | 80 | Realizacja projektu Dom z klimatem. | Zrealizowano kampanię internetową Dom z klimatem. Zbudowano stronę internetową. Opublikowano artykuły w prasie i internecie nt. ekologicznego budownictwa. Zorganizowano konkurs dla architektów, inwestorów i wykonawców na proklimatyczny budynek. |
|  |  | Stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | 70 | 70 | Realizacja projektu Greenevo - Akcelerator Zielonych Technologii. | Przeprowadzono konkurs i dokonano wyboru laureatów kolejnej edycji programu. Przeprowadzono cykl szkoleń dla laureatów GE. Promowano projekt na stronach www oraz w mediach społecznościowych. Przygotowano i odebrano film oraz broszury promujące projekt. Zorganizowano 3 wydarzenia wirtualne o charakterze edukacyjno-promocyjnym z udziałem Laureatów GreenEvo. |
|  |  | Liczba zorganizowanych spotkań (szt.) | 2 | 4 | Utworzenie Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu. | W dn. 31 marca 2020 r. powołano Młodzieżową Radę Klimatyczną. W dn. 8 września 2020 r. powołano członków Rady. W dn. 25 września 2020 r. zorganizowano posiedzenie MRK, podczas którego wręczono członkom Rady powołania. W dn. 27 października 2020 r., 30 listopada 2020 r. i 18 grudnia 2020 r. odbyły się spotkania MRK. |
|  |  | Liczba inicjatyw międzynarodowych zorganizowanych przez Polskę lub z jej aktywnym udziałem w obszarze sprawiedliwej transformacji i innowacji | 3 | 4 | Promocja polskiego stanowiska w zakresie sprawiedliwej transformacji i innowacyjnej gospodarki w ramach globalnej i europejskiej polityki energetyczno-klimatycznej. | Utrzymywano intensywne kontakty z przedstawicielami innych państw i instytucji międzynarodowych. Prowadzono promocję na szczeblu międzynarodowym poprzez utrzymywanie kontaktów dwu i wielostronnych oraz organizację wydarzeń wspólnie z partnerami międzynarodowymi. Wzięto udział w procesie decyzyjnym organizacji międzynarodowych i UE poprzez partycypację w przygotowanie instrukcji dla przedstawicieli PL i bezpośredni udział przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. |
| 3. | Sprawiedliwa i solidarna transformacja sprzyjająca rozwojowi innowacyjnej gospodarki | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Przygotowanie projektu ustawy w zakresie ograniczenia ubóstwa energetycznego i ochronę odbiorcy wrażliwego. | Przygotowano projekt ustawy w zakresie ograniczenia ubóstwa energetycznego i ochrony odbiorcy wrażliwego, wdrażający dyrektywę unijną 2019/944. W grudniu 2020 r. przekazano wniosek o wpis projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rządu. |
|  |  | Liczba opracowanych dokumentów (szt.) | 1 | 1 | Przygotowanie założeń programu łączenia sektorów (sector coupling, energii elektrycznej, ciepłownictwa, sektora gazowego i transportu). | Przeprowadzono konsultacje społeczne Komunikatu Komisji Europejskiej pn. „Impuls dla gospodarki neutralnej dla klimatu: strategia UE dotycząca integracji systemu energetycznego”. Zebrano uwagi i komentarze do dokumentu z innych ministerstw. Podjęto działania w ramach trybu obiegowego Komitetu ds. Europejskich celem wypracowania ostatecznego brzmienia Stanowiska Rządu do Komunikatu Komisji Europejskiej. Przyjęcie Stanowiska przez Komisję Sejmową do Spraw Unii Europejskiej w dn. 26.11.2020 r. |
|  |  | Odsetek zrealizowanych w terminie wniosków o udostępnienie informacji o środowisku oraz wydanych decyzji administracyjnych o odmowie udostępniania informacji o środowisku (%) | 100 | 93,12 | Zapewnienie społeczeństwu dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, również poprzez wdrażanie dyrektywy INSPIRE oraz prowadzenie i rozwój geoportalu. | Na bieżąco rozpatrywano wnioski o udostępnianie informacji o środowisku. |
|  |  | Liczba przygotowanych i opublikowanych na geoportalu środowiskowych zbiorów danych przestrzennych będących w posiadaniu Ministra Klimatu i wybranych jednostek (w tym zbiorów raportowanych z dyrektyw środowiskowych) (szt.) | 2 | 39 |  | Pozyskiwano dane z jednostek odpowiedzialnych za zasoby. Analizowano dane. Wykonywano korekty danych. Publikowano dane na geoportalu. Aktualizowano geoportal do najnowszej wersji Geoserwera odpowiedzialnego w systemie za publikację usług i danych. Wykonano korekty aplikacji wizualizującej dane na geoportalu. Na bieżące administrowano systemem. |
| 3. | Sprawiedliwa i solidarna transformacja sprzyjająca rozwojowi innowacyjnej gospodarki | Liczba przeprowadzonych działań mających na celu gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach (szt.) | 17 | 23 | Wsparcie rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach. | Udział przedstawiciela Ministerstwa w rozprawie sądowej w sprawie T-699/17 Polska przeciwko Komisji Europejskiej (środowisko – emisje przemysłowe – ważność decyzji Komisji 2017/1442). Zorganizowano szkolenia dla pracowników starostw powiatowych i urzędów miejskich z zakresu stosowania konkluzji BAT dla branży spożywczej. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL m.in. informacje o możliwości zgłaszania uwag do wstępnej oceny oddziaływania przeglądu dyrektywy o emisjach przemysłowych IED. Wzięto udział w szkoleniach online przygotowanych przez Komisję Europejską w zakresie implementacji, rewizji brefów z różnych branż przemysłowych. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL Konkluzji BAT dla obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL wyjaśnienia dotyczące zastosowania Konkluzji BAT dla produkcji cementu, wapna i tlenku magnezu (CLM) w odniesieniu do pieców wapienniczych eksplodowanych na potrzeby produkcji cukru. Przygotowano prezentację nt. wyzwań w wydawaniu pozwoleń zintegrowanych w oparciu o BAT podczas konferencji Partnerstwa Wschodniego w ramach OECD. Zamieszczono na stronie EKOPORTAL tłumaczenia dokumentu referencyjnego BREF w zakresie BAT dla spalania odpadów (WI). |
| 4. | Racjonalna gospodarka odpadami | Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych (% wagowo) | 50 | 36 (2018 r.) | Przygotowanie projektu zmiany Krajowego planu gospodarki odpadami 202. Opracowanie zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opracowanie rozporządzenia ws. obliczania poziomów, opracowanie rozporządzenia ws. selektywnego zbierania odpadów. Realizacja projektu - Baza Danych Odpadowych dotyczących ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. | W grudniu 2020 r. uchwalono zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które umożliwią wykazanie wyższego poziomu recyklingu za rok 2020- dane w tym zakresie będą dostępne w III/IV kw. 2021 r. IOŚ - PIB opracował materiał stanowiący podstawę do przygotowania zmiany KPGO. Materiał został zaopiniowany przez Ministerstwo i zgłoszono do niego uwagi. IOŚ -PIB przekazał opracowanie uwzględniające uwagi Ministerstwa. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem załącznika do Kpgo 2022. Opracowano projekt zmiany KPGO (uchwały zmieniającej i załącznika do Kpgo 2022) i po uzgodnieniach wewnątrzresortowych przekazano do rozpatrzenia przez Kierownictwo resortu. Po przyjęciu przez Kierownictwo resortu i uzyskaniu wpisu do wykazu prac programowych Rady Ministrów projekt został przekazany do konsultacji publicznych, opiniowania, uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. |
|  |  | Liczba opracowanych projektów aktów prawnych | 1 | 1 | Opracowanie projektu ustawy dokonującej transpozycji sześciu dyrektyw UE w ramach tzw. pakietu odpadowego. | Opracowano projekt ustawy dokonującej transpozycji sześciu dyrektyw UE w ramach tzw. pakietu odpadowego. Po decyzji Kierownictwa Ministerstwa dotyczącej rozdzielenia projektów prowadzono prace nad przygotowaniem projektu modyfikującego istniejące systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. |
|  |  | Liczba opracowanych projektów aktów prawnych | 1 | 1 | Opracowanie projektu ustawy dokonującej transpozycji dyrektywy SUP (Single Use Plastics). | Opracowano projekt ustawy dokonującej transpozycji dyrektywy SUP. |
| 5. | Adaptacja do zmian klimatu | Stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | 35 | 35 | Realizacja projektu Miasto z klimatem. | Sprawnie komunikowano się wewnątrz wydziałowo i wewnątrzresortowo; dostosowano się do warunków pandemicznych i zorganizowano warsztaty w trybie online, do udziału których zaproszono przedstawicieli samorządów miejskich, think tank-ów, organizacji społecznych i obywatelskich, ekspertów, przedstawicieli biznesu, naukowców, architektów i urbanistów. Warsztaty miejskie zaplanowane zostały jako cykl 16 spotkań w całej Polsce. W cyklu warsztatów chęć do wzięcia udziału zgłosiły 303 osoby. Sukcesem okazały się również konkursy zrealizowane w ramach projektu: - w ramach badania „Miasto z Klimatem – Lider w Kategorii” do udziału w badaniu zgłosiło się ponad 270 miast z całej Polski. - Konkurs „Miasto z Klimatem – najlepszy zrealizowany projekt” – w konkursie oceniane były inwestycje zrealizowane w obszarach: rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury, zrównoważony transport, gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważone budownictwo. |
|  |  | Stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | 35 | 35 | Koordynacja projektu strategicznego Adaptacja do zmian klimatu | Przygotowano bazę aktów prawnych i orzeczeń dot. redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacji, prowadzono analizy prawne w tym zakresie. Realizowane są analizy dotyczące metod i narzędzi oceny skutków zjawisk klimatycznych, kosztów zjawisk ekstremalnych w oparciu o analizę ryzyka związanego ze zmianami klimatu i wypracowywane wskaźniki dot. oceny skutków zmian klimatu i adaptacji. Przygotowano podręcznik dotyczący zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu w ocenach oddziaływania na środowisko (publikacja planowana na I kw. 2021 r.). Prowadzono portal o zmianach klimatu i adaptacji. Funkcjonuje portal prezentujący scenariusze zmian klimatu dla Polski do 2100 r. Interesariusze pozyskują także z IOŚ-PIB dane o prognozowanych zmianach klimatu na potrzeby prac naukowo-badawczych oraz opracowania planów adaptacji do zmian klimatu. W okresie sprawozdawczym prowadzono również prace w zakresie działań edukacyjnych i działania informacyjno-promocyjne. Całkowity dotychczasowy zasięg tych działań to ponad 29 mln. |
|  |  | Odsetek mieszkańców polskich miast objętych miejskimi planami adaptacji (%) | 30 | 30 |  | Prowadzono szereg działań w zakresie promowania opracowania planów adaptacji do zmian klimatu, w tym aktywnie na konferencjach, w mediach, na spotkaniach. Ponadto, na wniosek Ministerstwa w typie projektów 2.1.5 POiiŚ 2014-2020 istnieje kryterium dostępu do dofinansowania pod warunkiem posiadania MPA lub przynajmniej przystąpienia do jego opracowania (stosowna uchwała rady gminy). W typie projektów 2.1.5 POIiŚ w roku 2020 przeprowadzono dodatkowe dwa nabory projektów. |
| 5. | Adaptacja do zmian klimatu | Liczba podpisanych umów w 2020 r. na ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. | 10000 | 14398 | Realizacja Programu Moja Woda | Realizacja programu priorytetowego "Moja Woda". Program „Moja Woda” został uruchomiony w lipcu 2020 r. W ciągu 3 miesięcy została wyczerpana cała alokacja w wysokości ponad 100 milionów złotych. |

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2020

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Cele zawarte w Planie działalności Ministra Klimatu na 2020 r. dla działów administracji rządowej: klimat i energia do dn. 5 października 2020 r. były realizowane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Klimatu. Po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
(Dz. U. poz. 1734), realizacja celów zawartych w Planie działalności Ministra Klimatu na 
2020 r. była kontynuowana przez komórki organizacyjne Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

| L.p | Część planu, której dotyczy cel (A) | Nazwa celu | Najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | A | Bezpieczny, zdecentralizowany, zeroemisyjny system energetyczny | Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie dokończenia transpozycji dyrektywy ETS ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w UE: Przyczyną nieosiągnięcia miernika był przedłużający się proces legislacyjny związany z wystąpienie istotnych rozbieżności stanowisk poszczególnych resortów. Konieczna była interwencja Prezesa Rady Ministrów. |
|  |  |  | Dot. miernika Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla CO2 (Mg/rok): Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika wynika z nie ujęcia w wartości planowanej na rok 2020 wartości miernika dla programu Mój Prąd oraz z przyjęcia z zachowaniem ostrożności planowanej wartości miernika dla programu Czyste Powietrze przez wzgląd na zmiany, jakie zachodziły w kształcie Programu i trudność w określeniu spodziewanego rezultatu w krótkiej perspektywie. Program Mój Prąd okazał się bardzo popularny wśród beneficjentów, co przełożyło się na wysoką osiągniętą wartość miernika. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym (klastry energii, spółdzielnie energetyczne, itp.) (szt.): Główną przyczyną braku wzrostu liczby klastrów jest brak odpowiedniego modelu biznesowego, który pozwoli im efektywnie działać na rynku. Według uzyskanych informacji ze środowiska klastrów dodatkowe 21 klastrów jest w trakcie przygotowania. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie zmiany przepisów ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym: Decyzją Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska odstąpiono od wprowadzania zmian w zaproponowanym brzmieniu. Projekt zostanie zastąpiony szerszą propozycją zmian. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba opracowanych narzędzi wspomagających MŚP w podjęciu działań zwiększających efektywność energetyczną swojej działalności oraz liczba strategii wzrostu efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw: Przyczyną nieosiągnięcia zaplanowanej wartości miernika był wybuch pandemii COVID-19, w tym wprowadzenie lockdownu. Pierwotnie założone terminy na wykonanie zaplanowanych zadań z zakresu strategii wzrostu efektywności energetycznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (np. wykonanie 100 darmowych przeglądów energetycznych, opracowanie analizy oszacowania potencjału efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach), których wyniki stanowiły podstawę i były niezbędne dla kontynuowania projektu, zostały wydłużone. |
| 2. | A | Eliminacja niskiej emisji z ogrzewania i transportu | Dot. miernika Liczba aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w których wartość wskaźnika średniego narażenia nie przekracza pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 na poziomie 20 µg/m3: Zbyt wysokie stężenia pyłu PM2,5, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i aglomeracjach nie pozwoliło, pomimo podejmowania skutecznych działań zaradczych, na osiągnięcie pułapu stężenia ekspozycji na pył PM2,5 w założonej w Planie liczbie 20 miast i aglomeracji na poziomie 20 µg/m3. Dodatkową przyczyną było ogłoszenie pandemii COVID-19 w kraju, co zahamowało podejmowanie przedsięwzięć proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza, polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wymiany urządzeń grzewczych na paliwa stałe - stanowiących de facto podstawowe źródło przekroczeń standardu jakości powietrza dla pyłu PM10 i PM2,5 w Polsce. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, których zakup został sfinansowany ze środków NFOŚiGW: Liczba pojazdów zaplanowana do osiągnięcia na koniec 2020 r. w ilości 1000 sztuk wynikała z obowiązujących w momencie planowania wytycznych dot. Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i wynikających z nich planów dotyczących naborów wniosków o dofinansowanie zakupu pojazdów o napędzie alternatywnym. W ramach środków FNT nie przeprowadzono planowanych działań z uwagi na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, w tym likwidację Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, będącego dotychczas państwowym funduszem celowym, oraz utworzenie w jego miejsce nowego zobowiązania wieloletniego w NFOŚiGW, określonego w art. 401c ust. 9c ustawy – Prawo ochrony środowiska (zobowiązania wieloletniego FNT), z przeniesieniem do niego wszystkich dotychczasowych zadań FNT. Zmiana weszła w życie z dn. 30.09.2020 r. Wymierne efekty wprowadzonej zmiany będą możliwe do obserwowania w kolejnych latach. Wskaźnik w liczbie 1000 pojazdów elektrycznych do 2020 r. oszacowany został przy założeniu innej (prawie dwukrotnie większej) intensywności wsparcia, wynikającej z obowiązujących w tamtym okresie przepisów. Planowane z FNT nabory ostatecznie nie zostały ogłoszone, a ogłoszone na przełomie II i III kw. 2020 r. nabory wniosków w ramach 3 pilotażowych programów na dofinansowanie zakupu samochodów z napędem elektrycznym, uruchomione były na innych warunkach wsparcia. Dodatkowo ogłoszony na terenie kraju stan pandemii związany z wirusem COVID -19, również negatywnie wpłynął na zainteresowanie kupnem pojazdów elektrycznych przez potencjalnych wnioskodawców. Ostatecznie wpłynęło mniej wniosków niż zakładano w 2019 r. Łącznie wpłynęło 268 wniosków o dofinansowanie pojazdów kategorii M1 i N1, z czego w roku 2020 r. zawarto 184 umowy i wypłacono środki na dofinansowanie zakupu 16 samochodów osobowych. Pozostałe wypłaty realizowane były w I kw. 2021 r. Dla pozostałych wniosków trwa proces ich oceny, w wyniku którego do końca II kw. 2021 zostaną zawarte umowy o dofinansowanie. W roku 2020 zakończone zostało również 5 przedsięwzięć realizowanych w ramach programów związanych z dofinansowaniem transportu publicznego (GEPARD i KANGUR). W wyniku ich realizacji zakupiono 12 autobusów napędzanych paliwem alternatywnym. |
|  |  |  | Dot. miernika Opracowanie projektu rozporządzenia (szt.) w zakresie rozporządzenia Ministra Klimatu określającego warunki udzielania wsparcia dla pojazdów elektrycznych: Przyczyną nie osiągnięcia miernika na planowanym poziomie była zmiana priorytetów Kierownictwa oraz przedłużający się proces legislacyjny. |
| 2. | A | Eliminacja niskiej emisji z ogrzewania i transportu | Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie zmiany zapisów prawnych w zakresie stref czystego transportu - przyjęcie przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych: Przyczyną nie osiągnięcia miernika na planowanym poziomie był przedłużający się proces legislacyjny. Projekt oczekiwał na wpis do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ponad 3 miesiące. Dodatkowo, wpływ na wartość miernika miała bardzo duża liczba uwag zgłoszonych podczas konsultacji i uzgodnień oraz konieczność ich wnikliwej analizy i wprowadzenia zmian do projektu. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba opracowanych dokumentów (szt.) w zakresie przygotowania projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych: Opóźnienia wynikają głównie ze skomplikowanego charakteru przygotowywanych zmian oraz konieczności poszerzenia wstępnych analiz i konsultacji z interesariuszami. Wyniki analiz przedstawiono na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska w dn. 13.02. Osiągnięcie akceptacji dla kluczowych założeń ustawy jest konieczne dla zakończenia prac nad projektem ustawy i dokumentów towarzyszących, w tym OSR, niezbędnego dla uzyskania wpisu do Wykazu prac legislacyjnych RM. |
| 3. | A | Sprawiedliwa i solidarna transformacja sprzyjająca rozwojowi innowacyjnej gospodarki | Dot. miernika Liczba nowych projektów (szt.) realizowanych w ramach projektu E-CAR: Przyczyną nie osiągnięcia miernika były przedłużające się uzgodnienia z KPRM dotyczące określenia nowej struktury Programu Rozwoju Elektromobilności. |
|  |  |  | Dot. miernika Odsetek zrealizowanych w terminie wniosków o udostępnienie informacji o środowisku oraz wydanych decyzji administracyjnych o odmowie udostępniania informacji o środowisku (%): W związku z procesem zniesienia Ministerstwa Środowiska i przekształcenia Ministerstwa Klimatu w Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie było możliwości załatwienia w terminie ustawowym wszystkich wniosków przekazanych z Ministerstwa Środowiska do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba przygotowanych i opublikowanych na geoportalu środowiskowych zbiorów danych przestrzennych będących w posiadaniu Ministra Klimatu i wybranych jednostek (w tym zbiorów raportowanych z dyrektyw środowiskowych) (szt.): Planowana wartość w wysokości 2 na koniec 2020 roku, określona w Planie Działalności Ministra Klimatu na rok 2020, wynikała z analizy danych w których posiadaniu było ówcześnie Ministerstwo Klimatu, a które zawierały informacje przestrzenne, przy czym, jednocześnie były to zasoby wpisane na priorytetową listę danych przestrzennych odnoszącą się do danych raportowanych do KE z dyrektyw środowiskowych. Pozyskanie wsparcia eksperckiego w zakresie publikowania i udostępniania danych za pośrednictwem usług sieciowych oraz przeprowadzone z ekspertem konsultacje, przyspieszyły prace nad przygotowaniem i opublikowaniem zbiorów, które były planowane do wykonania w kolejnym okresie. Ponadto, duża ilość opublikowanych danych, wynika również z m.in. z podziału zbiorów które miały zostać opublikowane. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba przeprowadzonych działań mających na celu gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach (szt.): Na koniec 2020 r. osiągnięto wartość miernika wyższą niż planowano dzięki zintensyfikowaniu działań oraz pojawieniu się większych potrzeb związanych zgromadzeniem i rozpowszechnianiem informacji o najlepszych dostępnych technikach. |
| 4. | A | Racjonalna gospodarka odpadami | Dot. miernika Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych (% wagowo): W związku z terminami dot. sprawozdawczości, dane w zakresie poziomu recyklingu za 2020 r. będą dostępne w III/IV kw. 2021 r. |
|  |  |  | Dot. miernika Liczba opracowanych projektów aktów prawnych w zakresie opracowania projektu ustawy dokonującej transpozycji sześciu dyrektyw UE w ramach tzw. pakietu odpadowego: W trakcie realizacji podjęta została przez Kierownictwo resortu decyzja dotycząca rozdzielenia projektów ustaw na: dokonujący transpozcyji pakietu odpadowego oraz dokonujący modyfikacji wdrożenia systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. |
| 5. | A | Adaptacja do zmian klimatu | Dot. miernika Liczba podpisanych umów w 2020 r. na ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury: Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika jest rezultatem bardzo dużej popularności Programu wśród beneficjentów. Program „Moja Woda” w roku 2020 cieszył się o ogromnym zainteresowaniem beneficjentów (osoby fizyczne), co wynikało z faktu, że został bardzo dobrze i skutecznie wypromowany przez Ministerstwo. |

…………………………………                          ……….….…………………………………..

data	      podpis ministra/kierownika jednostki

# Footnotes

) Należy podać nazwę ministra, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra, a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzane przez kierownika jednostki nazwę jednostki.

) Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy sprawozdanie jest sporządzane przez ministra, podając nazwy wszystkich działów administracji rządowej przez niego kierowanych.

) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

5) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.