Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarNO2a01 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarObMiej | MzWarObSrod |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2013 r. | 2016 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom dwutlenku azotu NO2 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie | Poziom dwutlenku azotu NO2 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | 2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym: środki własne: 4 890 137,47 Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90 2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym: środki własne: 52 215 321,17 unijne środki pomocowe: 5 378 354,12 2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym: Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22 środki własne: 64 768 034,9 unijne środki pomocowe: 41 684 007,05 | 2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym: środki własne: 245 263,64 2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym: środki własne: 1 298 257,06 2010 r. łącznie: 0 , w tym: środki własne: 0 |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) | 169 009 478,8 | 1 543 521,70 |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 32,8 µg/m3 Częstość przekraczania 1-godzinnego stężenia –0% czasu pomiarowego |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO = = 3,839 zł. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska (stacja przy Al. Niepodległości), wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 61 µg/m3). Poziom dopuszczalny o okresie uśredniania wyników pomiarów 1 godzina jest dotrzymywany. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a02. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarNO2a02 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarObMiej | MzWarObSrod |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2013 r. | 2016 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom dwutlenku azotu NO2 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie | Poziom dwutlenku azotu NO2 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | 2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym: środki własne: 4 890 137,47 Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90 2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym: środki własne: 52 215 321,17 unijne środki pomocowe: 5 378 354,12 2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym: Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22 środki własne: 64 768 034,9 unijne środki pomocowe: 41 684 007,05 | 2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym: środki własne: 245 263,64 2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym: środki własne: 1 298 257,06 2010 r. łącznie: 0 , w tym: środki własne: 0 |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) | 169 009 478,8 | 1 543 521,70 |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 31,7 µg/m3 Częstość przekraczania 1-godzinnego stężenia – 0% |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO = = 3,839 zł. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska (stacja przy Al. Niepodległości), wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 61 µg/m3). Poziom dopuszczalny o okresie uśredniania wyników pomiarów 1 godzina jest dotrzymywany. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarPM10a01 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarSC |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2015 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | Nie podjęto działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza pn.: „Podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych i użyteczności publicznej w zabudowie ogrzewanej indywidualnie w dzielnicy Ursus, Włochy, Praga Północ, Praga Południe”. W fazie przygotowawczej jest zadanie:”Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” obejmujące poza Ursusem, Włochami, Pragą Północ, Pragą Południe również inne dzielnice Warszawy . Do końca 2010 r. nie wydatkowano środków finasowych na ten cel. |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) |  |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 36,0 µg/m3 Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia –18% czasu pomiarowego |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarPM10d01 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarObMiej | MzWarObSrod |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2013 r. | 2016 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | 2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym: środki własne: 4 890 137,47 Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90 2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym: środki własne: 52 215 321,17 unijne środki pomocowe: 5 378 354,12 2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym: Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22 środki własne: 64 768 034,9 unijne środki pomocowe: 41 684 007,05 | 2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym: środki własne: 245 263,64 2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym: środki własne: 1 298 257,06 2010 r. łącznie: 0 , w tym: środki własne: 0 |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) | 169 009 478,8 | 1 543 521,70 |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 33,2 µg/m3 Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia –12% czasu pomiarowego |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO = = 3,839 zł. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarPM10d02 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarObMiej | MzWarObSrod |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2013 r. | 2016 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | 2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym: środki własne: 4 890 137,47 Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90 2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym: środki własne: 52 215 321,17 unijne środki pomocowe: 5 378 354,12 2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym: Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22 środki własne: 64 768 034,9 unijne środki pomocowe: 41 684 007,05 | 2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym: środki własne: 245 263,64 2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym: środki własne: 1 298 257,06 2010 r. łącznie: 0 , w tym: środki własne: 0 |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) | 169 009 478,8 | 1 543 521,70 |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 33,3 µg/m3 Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 0% |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO = = 3,839 zł. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d03, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarPM10d03 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarObMiej | MzWarObSrod |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2013 r. | 2016 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | 2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym: środki własne: 4 890 137,47 Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90 2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym: środki własne: 52 215 321,17 unijne środki pomocowe: 5 378 354,12 2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym: Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22 środki własne: 64 768 034,9 unijne środki pomocowe: 41 684 007,05 | 2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym: środki własne: 245 263,64 2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym: środki własne: 1 298 257,06 2010 r. łącznie: 0 , w tym: środki własne: 0 |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) | 169 009 478,8 | 1 543 521,70 |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 32,5 µg/m3 Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 0% |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO = = 3,839 zł. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d04, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarPM10d04 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarObMiej | MzWarObSrod |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2013 r. | 2016 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | 2008 r. łącznie: 4 922 880,37 , w tym: środki własne: 4 890 137,47 Krajowy Fundusz Drogowy – 32 742,90 2009 r. łącznie: 57 593 675,29, w tym: środki własne: 52 215 321,17 unijne środki pomocowe: 5 378 354,12 2010 r. łącznie:106 492 923,20, w tym: Krajowy Fundusz Drogowy – 40 881,22 środki własne: 64 768 034,9 unijne środki pomocowe: 41 684 007,05 | 2008 r. łącznie: 245 263,64 , w tym: środki własne: 245 263,64 2009 r. łącznie: 1 298 257,06 , w tym: środki własne: 1 298 257,06 2010 r. łącznie: 0 , w tym: środki własne: 0 |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) | 169 009 478,8 | 1 543 521,70 |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 31,5 µg/m3 Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 0% |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Przyjęto kurs EURO jak dla potrzeb zamówień publicznych 1 EURO = = 3,839 zł. Wysokość kosztów podanych w pkt 6 i 7 – stan na dzień 31.10.2010 r. Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości. Koszty w punktach 6 i 7 podano łącznie z kosztami dla obszarów Mz04WarPM10d01, Mz04WarPM10d02, Mz04WarPM10d03, Mz04WarNO2a01, Mz04WarNO2a02. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarPM10d05 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarSC |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2015 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | Nie podjęto działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza pn.: „Podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych i użyteczności publicznej w zabudowie ogrzewanej indywidualnie w dzielnicy Ursus, Włochy, Praga Północ, Praga Południe”. W fazie przygotowawczej jest zadanie:”Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” obejmujące poza Ursusem, Włochami, Pragą Północ, Pragą Południe również inne dzielnice Warszawy . Do końca 2010 r. nie wydatkowano środków finasowych na ten cel. |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) |  |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 35,6 µg/m3 Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 15 % czasu pomiarowego |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości. |

Strefa – aglomeracja warszawska

| Informacja na temat działań podjętych w ramach realizacji programów ochrony powietrza |
| --- |
|  | Kod sytuacji przekroczenia | Mz04WarPM10d06 |
|  | Kody podjętych działań naprawczych | MzWarSC |
|  | Odniesienie do programu ochrony powietrza | Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska - rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 31 grudnia 2007 r. Nr 269, poz 9320) |
|  | Terminy wprowadzenia działań naprawczych | 2015 r. |
|  | Wskaźniki monitorowania postępu | Poziom PM10 w powietrzu – pomiar na stacji automatycznej i modelowanie |
|  | Przydzielone fundusze (lata, kwota podana w EURO) | Nie podjęto działania naprawczego określonego w programie ochrony powietrza pn.: „Podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków komunalnych i użyteczności publicznej w zabudowie ogrzewanej indywidualnie w dzielnicy Ursus, Włochy, Praga Północ, Praga Południe”. W fazie przygotowawczej jest zadanie:”Projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej” obejmujące poza Ursusem, Włochami, Pragą Północ, Pragą Południe również inne dzielnice Warszawy . Do końca 2010 r. nie wydatkowano środków finasowych na ten cel. |
|  | Szacunkowa wysokość całkowita kosztów (kwota podana w EURO) |  |
|  | Rezultaty w zakresie poprawy jakości powietrza stężenie roczne częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia | Stężenie roczne – 36,1 µg/m3 Częstość przekraczania 24-godzinnego stężenia – 18 % czasu pomiarowego |
|  | Uwagi i wyjaśnienia | Wielkości stężeń i częstości przekroczeń w pkt 8 odnoszą się do roku 2009. Są to wartości uzyskane z modelowania wykonanego przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dane za rok 2010 dostępne będą w marcu 2011 r. Wyniki pomiarów prowadzonych przez MWIOŚ, w 2010 r., w strefie aglomeracja warszawska wykazują występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny na wszystkich stacjach pomiarowych oraz występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy (ok. 50,5 µg/m3) na stacji pomiarowej przy Al. Niepodległości. |