SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA 
DLA MIASTA WIELUNIA ZA LATA 2009-2011

- W zakresie ograniczenia emisji komunalno-bytowej:

- rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną wraz z modernizacją obecnych,

| Lp. | Sposób działania | Lokalizacja działań | Stan realizacji | Rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa sieci cieplnej wysokotemperaturowej wraz z przyłączami | ul. Młodzieżowa – ul. Traugutta – ul. Kwiatowa | zrealizowane | 2009 |  |
| 2. | Budowa węzłów cieplnych w budynkach użyteczności publicznej | Miasto Wieluń | zrealizowane | 2009 | Węzły w Szkole Podstawowej nr 5 i Ośrodku Pomocy Społecznej |
| 3. | Budowa węzłów cieplnych | ul. Skłodowskiej bud. nr 2, 6, 8 | zrealizowane | 2009 |  |
| 4. | Przyłącza do odbiorców indywidualnych w różnych rejonach miasta | Miasto Wieluń | zrealizowane | 2009 | 14 szt. przyłączy |
| 5. | Budowa odc. sieci cieplnej wysokotemperaturowej o długości 170 mb wraz z siecią przyłączeniową do centrum miasta oraz budową węzłów cieplnych | Od ul. Sienkiewicza do ul. Śląskiej | zrealizowane | 2009 | Wykonano 7 szt węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej (kino, muzeum, biblioteka) |
| 6. | Budowa odcinka sieci cieplnej wysokotemperaturowej (zamknięcie pierścienia) | Od ul. Św. Barbary do ul. Wojska Polskiego | zrealizowane | 2009 - 2010 |  |
| 7. | Budowa sieci wysokotemperaturowej | ul. Skłodowskiej, Paderewskiego i Roosevelta | Zrealizowano budowę sieci cieplnej w ul. Skłodowskiej | 2009 | Zrealizowano taką część sieci na ile Urząd Miejski zabezpieczył środki na wykonanie instalacji wewnętrznych w podłączanych budynkach |
| 8. | Przyłącza do odbiorców indywidualnych w różnych rejonach miasta | Miasto Wieluń | zrealizowane | 2010 | 18 szt. przyłączy |
| 9 | Modernizacja odcinka sieci cieplnej wysokotemperaturowej od komory K7 do komory K9 | Od os. Armii Krajowej do os. Bugaj | zrealizowane | 2011 |  |
| 10 | Przyłącza do odbiorców indywidualnych różnych rejonach miasta | Miasto Wieluń | zrealizowane | 2011 | 11 szt. przyłączy |

W roku 2011 Energetyka Cieplna Sp. z o.o. wybudowała:

- 2 szt. węzłów cieplnych dwufunkcyjnych,

- sieci cieplne i przyłącza wysokotemperaturowe - 176 mb,

- sieci cieplne i przyłącza niskotemperaturowe     - 149 mb,

oraz przebudowała 664 mb sieci cieplnej magistralnej.

- termomodernizacje budynków użyteczności publicznej:

| Lp. | Sposób działania | Lokalizacja działań | Stan realizacji | Rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Wieluniu | Zespół Szkół Specjalnych, 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12 | zrealizowane | 2009 | Inwestycja zgodna z załącznikiem nr 4 uchwały Nr XXV/168/08 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 grudnia 2008 r. |
| 2. | Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Wieluniu | Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza, 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 12 | zrealizowane | 2009 |  |
| 3. | Termomodernizacja budynku Bursy Międzyszkolnej w Wieluniu | Międzyszkolna Bursa, ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń | zrealizowane | 2009 |  |
| 4. | Termomodernizacja budynku po byłym internacie LO przy ul. Śląskiej 23 | ul. Śląska 23 w Wieluniu | zrealizowane | 2010 | Inwestycja zgodna z załącznikiem nr 3 uchwały Nr XXXVIII/278/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 stycznia 2010r. |
| 5. | Termomodernizacja budynku Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu | Międzyszkolna Bursa, ul. Wojska Polskiego 32, 98-300 Wieluń | zrealizowane | 2011 | Inwestycja zgodna z załącznikiem nr 3 uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 21 stycznia 2011r. |

- uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń zagospodarowania terenu umożliwiającego ograniczenie emisji pyłu PM10 i poprawę przewietrzania miasta poprzez działania polegające na:

  - zwiększeniu udziału terenów biologicznie aktywnych,

  - rozplanowaniu zabudowy poprawiającej przewietrzanie miasta – korytarz ekologiczny Wieluń – Turów (uchwała nr XLIX/534/10 z dnia 14 lipca 2010 roku), ograniczona zabudowa,

  - tworzeniu preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych 
z uciepłownieniem miasta ze źródeł centralnych – wprowadzono do planu budowę sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia.

- W zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej:

- Modernizacja nawierzchni dróg:

- ulicy Joanny Żubr na odc. o dł. 1,6 km oraz ulicy Wojska Polskiego na odc. o dł. 2,3 km – inwestycje zgodne z załącznikiem nr 3 uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 21 stycznia 2011 r. zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”,

- przebudowa odcinka drogi z budową parkingów, Wieluń, ul. Wyszyńskiego - długość 66 mb,

- budowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Dąbrowie 
- długość 92 mb,

- budowa drogi Wieluń, ul. Północna - długość 79 mb,

- budowa drogi, Wieluń, ul. Dębowa – długość 704 mb,

- budowa drogi, Gaszyn, ul. Kłosowa – długość 1000 mb,

- budowa drogi, Wieluń, ul. Topolowa i Olchowa – długość 532,5 mb,

- budowa drogi, Wieluń, ul. Kosynierów – długość 270 mb,

- budowa drogi, Wieluń, ul. Prosta – długość 246,2 mb,

- budowa drogi, Wieluń, ul. Malczewskiego – długość 256 mb,

- budowa drogi, Wieluń, ul. Sybiraków – długość 620 mb,

- budowa drogi, Wieluń, ul. Kossaka – długość 124 mb,

- budowa parkingu, Wieluń, ul. Urocza.

- przebudowa odcinka drogi dojazdowej w miejscowości Srebnica – 440 mb,

- wymiana nieutwardzonych nawierzchni na nawierzchnie utwardzone ul. Kochelskiego, Sejmu Czteroletniego i Poprzeczna – 1180 mb.

- budowa parkingu w Wieluniu ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – 2313,51 m2

- budowa parkingu w Kurowie – 869,50 m2.

- Tworzenie systemu płatnego parkowania poza strefami z zakazami ruchu samochodów istnieje od 03.06.2008 roku do dnia dzisiejszego na terenie miasta Wielunia, podjęte zostało uchwałami: nr XXI/101/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku i nr XXI/260/08 z dnia 4 lipca 2008 roku.

- Wybudowano ścieżki rowerowe w miejscowości Ruda i Dąbrowa.

- W zakresie ograniczenia emisji ze źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw:

- Decyzja Starosty Wieluńskiego z dnia 29 marca 2011 r., znak: RS.7644-03/10 dla Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 23, 98-30 Wieluń, w sprawie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza – zastosowanie techniki niskiej emisyjności procesów spalania

- Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii – w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wieluń zaplanowano fermę wiatrową.

- Zastosowano efektywne techniki odpylania spalin w Energetyce Cieplnej Sp. z o. o. w postaci multi cyklonów i baterii cyklonów.

- W zakresie ograniczenia emisji ze źródeł technologicznych:

- Wyznaczono nowe strefy przemysłowe na obrzeżach miasta z uwzględnieniem czynników środowiskowych rejon węzła obwodnicy, Jodłowiec-Sieniec i Biała-Dąbrowa, uchwała nr XLIX/534/10 z dnia 14 lipca 2010 roku.

- uchwalenie w miesiącu czerwcu Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Wielunia uchwałą Nr IX/93/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. wprowadzającego do planu korytarze ekologiczne mające za zadanie przewietrzanie miasta od Wielunia do Turowa.

- budowa sieci gazu wysokiego i średniego ciśnienia w Wieluniu.